Audyt Inventory App

---
1) Model odwzorowujący stan produktów w magazynie
1a) model obiektowy odwzorowujący liczność produktów
1b) informacje szczegółowe dotyczące produktów (np. data ważności)
1c) zarządzanie stanem produktów (np. w magazynie / w użyciu)
WYKONANO 1A, 1C
1B UWAGI KLIENTA

---
2) System operacji na produktach z punktu 1
2a) system rejestracji pozwalający przyporządkować operacje do użytkownika
2b) wystawienie end pointów do każdego typu operacji
2c) zapisywanie operacji w bazie danych
- WYKONANO 2A, 2B, 2C

---
3) Generowanie raportów na podstawie operacji z punktu 2
- 3a)generowanie raportu podstawowego (food cost)
- 3b)generowanie raportu likwidacji(liczba wyrzuconych produktów,wartość brutto)
- 3c)generowanie raportu zużycia(statystyki codziennego wykorzystania)
- WYKONANO 3B, 3C
- 3A UWAGI KLIENTA

---
4) Interfejs na przeglądarkę do zarządzania raportami oraz danymi produktów
4a) interfejs do pobierania raportów w formacie CSV
4b) interfejs do zarządzania typami produktów i recepturami
4c) ekran logowania oraz efekty wizualne
- WYKONANO 4A, 4B, 4C

---
5) Interfejs na platformę android do zarządzania operacjami na produktach
5a) podstawowy widok wyświetlający wszystkie produkty
5b) widok szczegółowy do zarządzania operacjami
5c) ekran logowania i efekty wizualne
- WYKONANO 5B, 5C
- 5A UWAGI KLIENTA

---
Ocena projektu
Projekt został wykonany z tygodniowym wyprzedzeniem dzięki zmianom wprowadzonym w pierwszym tygodniu prac, pozostały tydzień przeznaczono na poprawki wprowadzone przez klienta (dot. p. 1b, 3a, 5a) całkowity zysk z projektu to 67 260zł, dodatkowym efektem końcowym projektu jest w pełni wyposażone biuro oraz stały zespół. Premię za termin przeznaczono na premie dla pracowników (2 500zł x 4).
zysk: 150 000zł – 54 640zł – 27 400zł – 700zł
zysk:67 260zł
zysk:+10 000 premia za wcześniejszy termin wykonania